Presupuesto vianova

Yair Julio | 1131893732 | [yairjulio@gmail.com](mailto:yairjulio@gmail.com)

# Objetivo

Diseñar sitio web para agencia de viajes con cinco (5) secciones: Inicio, Nosotros, Clientes, Servicios y Contacto. El sitio se adaptará tanto a usuarios accediendo desde computadoras, como tabletas y teléfonos móviles.

# Inclusiones

* Diseño integral del sitio, incluyendo tipografía, logo y maquetación
* Dos (2) modificaciones
* Hosting – 100 Gb banda, SSL (1 año)
* Dominio (1 año)
* Mantenimiento y soporte (60 dias)
* SEO

# Exclusiones

* Fotografías
  + Deberán ser entregadas en formato JPG de alta calidad para ser incluidas en el sitio
* Copywright
* Mantenimiento y soporte fuera de los 60 días – En caso de ser necesario, se abonará la tarifa por hora vigente al momento de contratarse el servicio

# Cronograma de Entregas

* Diseño (CSS, Bootstrap) y maquetación (HTML) 5 semanas
* Revisión final con cliente y prueba 1 semana
* SEO, seguridad y subida al servidor 2 semanas
* **Tiempo total de desarrollo:** 8 semanas

# Costo y medios de pago

* **Presupuesto final: $ 100.000,00 pesos argentinos**
  + Validez de un (1) mes desde el momento de envío al Cliente
  + 50% a abonar antes de comenzar el proyecto, 50% a abonar una vez finalizado
* Medios de pago:
  + Efectivo
  + Transferencia Bancaria
  + MercadoPago